VI. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Wprowadzenie zaproponowanego i omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę i funkcjonowanie. Do głównych nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć nakłady na:

- system gromadzenia odpadów – zakup pojemników i worków;

- system zbiórki odpadów – zakup sprzętu do obsługi rozstawionych pojemników           i worków (sprzęt transportowy);

- zagospodarowanie odpadów – wybudowaniesortowni, kompostowni albo instalacji fermentacji, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych;

- akcję informacyjno–edukacyjną

Przedstawione poniżej zestawienie nakładów inwestycyjnych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem zaproponowanego systemu gospodarki odpadami. Koszty te wynikać będą z wyboru metody zbiórki odpadów, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz organizacji systemu gospodarki odpadami.  Na koszty te wpływać będą między innymi:

- koszty paliwa;

- amortyzacji użytkowanego sprzętu;

- koszty energii elektrycznej;

- koszty zatrudnienia pracowników;

- koszty lokalizacyjne (podatki gruntowe) itp.

6.1. System gromadzenia odpadów

Stworzenie systemu zbiórki odpadów będzie wiązało się z rozstawieniem nowych lub uzupełnieniem liczby już wykorzystywanych pojemników. W związku                            z wprowadzeniem na terenie gmin Związku systemu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów będą one zbierane w różne rodzaje pojemników.

Do wyliczeń nakładów na zakup pojemników posłużono się cenami (netto) oferowanymi przez Biuro Handlowe ABRYS Technika z marca 2004 r.

6.1.1. Zmieszane odpady balastowe

Zgodnie z wytyczonymi celami oraz założeniami systemu zbiórki odpadów stworzony winien być system obejmujący wszystkich mieszkańców gmin. Wiązać się to  będzie z koniecznością zakupu pojemników do uzupełnienia ich liczby w wymaganym zakresie. Do kalkulacji przyjęto założenie, że funkcjonujące na terenie gmin pojemniki 110 - (i podobne) i 1100-litrowe wykorzystywane są do obsługi mieszkańców i po modernizacji systemu stanowić będą jego wyposażenie. Istniejące potrzeby w zakresie uzupełnienia ilości pojemników oraz konieczne nakłady przedstawiają tabele Nr 16-18.

WARIANT 1

| Zestawienie nakładów na uzupełnienie ilości pojemników na zmieszane odpady balastowe w poszczególnych gminach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej wg stworzonego modelu |  |  |  |  | T a b e l a 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Gmina | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ZABUDOWA WIELORODZINNA |  | ##### O G Ó Ł E M ###### NAKŁADY (zł) |
|  | Pojemniki 110 l. |  | Pojemniki 1100 l. |  |  |
|  | Ilość | Nakłady | Ilość | Nakłady |  |
| m. Aleksandrów Kujawski | 1.463 | 95.095,0 | 0 | 0,0 | 95.095,0 |
| m. Ciechocinek | 215 | 13.975,0 | 0 | 0,0 | 13.975,0 |
| m. Nieszawa | 154 | 10.010,0 | 4 | 2.800,0 | 12.810,0 |
| g. Aleksandrów Kujawski | 2.467 | 160.355,0 | 5 | 3.500,0 | 163.855,0 |
| g. Bądkowo | 1.176 | 76.440,0 | 0 | 0,0 | 76.440,0 |
| g. Koneck | 903 | 58.695,0 | 0 | 0,0 | 58.695,0 |
| g. Raciążek | 644 | 41.860,0 | 4 | 2.800,0 | 44.660,0 |
| g. Waganiec | 913 | 59.345,0 | 0 | 0,0 | 59.345,0 |
| g. Zakrzewo | 836 | 54.340,0 | 1 | 700,0 | 55.040,0 |
| RAZEM | 8.771 | 570.115,0 | 14 | 9.800,0 | 579.915,0 |

WARIANT 2

| Zestawienie nakładów na uzupełnienie liczby pojemników na zmieszane odpady balastowe w poszczególnych gminach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej wg stworzonego modelu (Wariant WPGO) |  |  |  |  |  | T a b e l a 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Gmina | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ZABUDOWA WIELORODZINNA I WPGO |  | ##### O G Ó Ł E M ###### NAKŁADY (zł) |  |
|  | Pojemniki 110 l. |  | Pojemniki 1100 l. |  |  |  |
|  | Ilość | Nakłady | Ilość | Nakłady |  |  |
| m. Aleksandrów Kujawski | 1.463 | 95.095,0 | 0 | 0,0 | 95.095,0 |  |
| m. Ciechocinek | 215 | 13.975,0 | 0 | 0,0 | 13.975,0 |  |
| m. Nieszawa | 154 | 10.010,0 | 4 | 2.800,0 | 12.810,0 |  |
| g. Aleksandrów Kujawski | 373 | 24.245,0 | 78 | 54.600,0 | 78.845,0 |  |
| g. Bądkowo | 0 | 0,0 | 36 | 25.200,0 | 25.200,0 |  |
| g. Koneck | 645 | 41.925,0 | 5 | 3.500,0 | 45.425,0 |  |
| g. Raciążek | 296 | 19.240,0 | 16 | 11.200,0 | 30.440,0 |  |
| g. Waganiec | 125 | 8.125,0 | 27 | 18.900,0 | 27.025,0 |  |
| g. Zakrzewo | 263 | 17.095,0 | 21 | 14.700,0 | 31.795,0 |  |
| RAZEM | 3.534 | 229.710,0 | 187 | 130.900,0 | 360.610,0 |  |

WARIANT 3

| Zestawienie nakładów na uzupełnienie liczby pojemników i zakup worków foliowych na zmieszane odpady balastowe w poszczególnych gminach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej wg stworzonego modelu |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Gmina | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  |  |  | ###### ZABUDOWA WIELORODZINNA |  | ##### OGÓŁEM NAKŁADY (zł) |
|  | Pojemniki 110 l. |  | Worki foliowe1) |  | Pojemniki 1100 l. |  |  |
|  | Ilość | Nakłady | Ilość | Nakłady | Ilość | Nakłady |  |
| m. Aleksandrów Kujawski | 1.463 | 95.095,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 95.095,0 |
| m. Ciechocinek | 215 | 13.975,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13.975,0 |
| m. Nieszawa | 154 | 10.010,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2.800,0 | 12.810,0 |
| g. Aleksandrów Kujawski | 373 | 24.245,0 | 54.444 | 21.777,6 | 5 | 3.500,0 | 49.522,6 |
| g. Bądkowo | 0 | 0,0 | 32.396 | 12.958,4 | 0 | 0,0 | 12.958,4 |
| g. Koneck | 645 | 41.925,0 | 6.682 | 2.672,8 | 0 | 0,0 | 44.597,8 |
| g. Raciążek | 296 | 19.240,0 | 9.048 | 3.619,2 | 4 | 2.800,0 | 25.659,2 |
| g. Waganiec | 127 | 8.255,0 | 20.436 | 8.174,4 | 0 | 0,0 | 16.429,4 |
| g. Zakrzewo | 263 | 17.095,0 | 14.898 | 5.959,2 | 1 | 700,0 | 23.754,2 |
| RAZEM | 3.536 | 229.840,0 | 137.904 | 55.161,6 | 14 | 9.800 | 294.801,6 |

1) nakłady roczne.

Łączne nakłady na zakup pojemników niezbędnych do uzupełnienia ich ilości zgodnie z założeniami budowy systemu zbiórki zmieszanych odpadów balastowych szacuje się na 579.915,0 zł w wariancie 1, 360.610,0 zł.w wariancie 2 albo 294.801,6 zł w wariancie 3.

W zależności od przyjętego wariantu organizacyjnego systemu zbierania odpadów komunalnych wyliczone powyżej koszty ponoszone będą przez gminy, ZGZK lub firmy odbierające odpady.

6.1.2. Odpady opakowaniowe

Na terenie powiatu nie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów metodą „odbioru bezpośredniego”. Budowa takiego systemu wiązać się będzie z koniecznością zakupu pełnej ilości pojemników i worków foliowych zgodnie z przyjętymi założeniami.

Nakłady na zakup pojemników (worków) do zbiórki odpadów surowcowych według przyjętych założeń na terenie gmin powiatu przedstawia tabela Nr 19.

| Zestawienie nakładów na zakup pojemników i worków foliowych na odpady opakowaniowe i surowcowe w poszczególnych gminach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej wg stworzonego modelu |  |  |  |  |  | T a b e l a 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Gmina | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ZABUDOWA WIELORODZINNA |  |  | ##### O G Ó Ł E M ###### NAKŁADY (zł) |
|  | Worki foliowe1) |  | Pojemniki 1100 l. |  |  |  |
|  | Ilość | Wartość | Ilość |  | Wartość |  |
| # WARIANT 1 |  |  |  |  |  |  |
| m. Aleksandrów Kujawski | 95.868 | 38.347,2 | 105 |  | 78.750,0 | 117.097,2 |
| m. Ciechocinek | 82.224 | 32.889,6 | 150 |  | 112.500,0 | 145.389,6 |
| m. Nieszawa | 18.240 | 7.296,0 | 24 |  | 18.000,0 | 25.296,0 |
| g. Aleksandrów Kujawski | 102.132 | 40.852,8 | 21 |  | 15.750,0 | 56.602,8 |
| g. Bądkowo | 47.736 | 19.094,4 | 6 |  | 4.500,0 | 23.594,4 |
| g. Koneck | 37.260 | 14.904,0 | 0 |  | 0,0 | 14.904,0 |
| g. Raciążek | 28.440 | 11.376,0 | 9 |  | 6.750,0 | 18.126,0 |
| g. Waganiec | 40.608 | 16.243,2 | 21 |  | 15.750,0 | 31.993,2 |
| g. Zakrzewo | 35.748 | 14.299,2 | 15 |  | 11.250,0 | 25.549,2 |
| RAZEM | 488.256 | 195.302,4 | 351 |  | 263.250,0 | 458.552,4 |
| ### Gmina | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ZABUDOWA WIELORODZINNA |  |  | ### O G Ó Ł E M NAKŁADY (zł) |
|  | Pojemniki 1100 l. |  |  |  |  |  |
|  | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |  |  |
| WARIANT 2 |  |  |  |  |  |  |
| m. Aleksandrów Kujawski | 279 | 209.250,0 | 105 |  | 78.750,0 | 288.000,0 |
| m. Ciechocinek | 180 | 135.000,0 | 150 |  | 112.500,0 | 247.500,0 |
| m. Nieszawa | 42 | 31.500,0 | 24 |  | 18.000,0 | 49.500,0 |
| g. Aleksandrów Kujawski | 300 | 225.000,0 | 21 |  | 15.750,0 | 240.750,0 |
| g. Bądkowo | 139 | 104.250,0 | 6 |  | 4.500,0 | 108.750,0 |
| g. Koneck | 108 | 81.000,0 | 0 |  | 0,0 | 81.000,0 |
| g. Raciążek | 81 | 60.750,0 | 9 |  | 6.750,0 | 67.500,0 |
| g. Waganiec | 117 | 87.750,0 | 21 |  | 15.750,0 | 103.500,0 |
| g. Zakrzewo | 35 | 26.250,0 | 15 |  | 11.250,0 | 37.500,0 |
| RAZEM | 1.281 | 960.750,0 | 351 |  | 263.250,0 | 1.224.000 |

- nakłady roczne

| Zestawienie nakładów na zakup pojemników na odpady surowcowe w poszczególnych gminach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na stworzenie systemu uzupełniającego w placówkach oświatowych |  |  |  |  | T a b e l a 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### GMINA | POJEMNIKI „Borowik” |  | ###### POJEMNIKI 240 l |  |  |
|  | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |  |
| m. Aleksandrów Kujawski | 12 | 7.800,00 | 48 | 8.160,00 |  |
| m. Ciechocinek | 7 | 4.550,00 | 28 | 4.760,00 |  |
| m. Nieszawa | 4 | 2.600,00 | 16 | 2.720,00 |  |
| g. Aleksandrów Kujawski | 5 | 3.250,00 | 20 | 3.400,00 |  |
| g. Bądkowo | 5 | 3.250,00 | 20 | 3.400,00 |  |
| g. Koneck | 6 | 3.900,00 | 24 | 4.080,00 |  |
| g. Raciążek | 3 | 1.950,00 | 12 | 2.040,00 |  |
| g. Waganiec | 10 | 6.500,00 | 40 | 6.800,00 |  |
| g. Zakrzewo | 4 | 2.600,00 | 16 | 2.720,00 |  |
| RAZEM | 56 | 36.400,00 | 224 | 38.080,00 |  |

6.1.3. Odpady ulegające biodegradacji

Nakłady na zakup pojemników do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji według przyjętych założeń na terenie gmin Związku przedstawia tabela 20.

| Zestawienie potrzeb i nakładów na zakup pojemników na odpady ulegające biodegradacji w poszczególnych gminach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej wg stworzonego modelu |  |  |  |  | T a b e l a 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Gmina | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ZABUDOWA WIELORODZINNA |  |  | ##### O G Ó Ł E M ###### NAKŁADY (zł) |
|  | Komposteiner 140 l. |  | Komposteiner 240 l. |  |  |  |
|  | Ilość | Nakłady | Ilość | Nakłady |  |  |
| m. Aleksandrów Kujawski | 127 | 23.495,00 | 35 | 7.700,00 |  | 31.195,00 |
| m. Ciechocinek | 120 | 22.200,00 | 50 | 11.000,00 |  | 33.200,00 |
| m. Nieszawa | 27 | 4.995,00 | 8 | 1.760,00 |  | 6.755,00 |
| g. Aleksandrów Kujawski | 52 | 9.620,00 | 7 | 1.540,00 |  | 11.160,00 |
| g. Bądkowo | 6 | 1.110,00 | 2 | 440,00 |  | 1.550,00 |
| g. Koneck | 55 | 10.175,00 | 0 | 0,00 |  | 10.175,00 |
| g. Raciążek | 31 | 5.735,00 | 3 | 660,00 |  | 6.395,00 |
| g. Waganiec | 24 | 4.440,00 | 7 | 1.540,00 |  | 5.980,00 |
| g. Zakrzewo | 29 | 5.365,00 | 5 | 1.100,00 |  | 6.465,00 |
| RAZEM | 471 | 87.135,00 | 117 | 25.740,00 |  | 112.875,00 |

6.1.4. Odpady niebezpieczne

Zgodnie z przyjętym modelem gospodarki odpadami odpady niebezpieczne gromadzone będą w sposób selektywny w punktach gromadzenia odpadów problemowych oraz w ramach okresowych zbiórek. Zakłada się budowę i wyposażenie 9 punktów gromadzenia odpadów (po jednym w każdej gminie.

Koszt budowy i wyposażenia punktów szacowany jest na ok. 450.000 zł. (9 punktów x 50.000 zł).

6.2. System zbiórki i transportu odpadów

W zaproponowanym systemie związkowym gospodarki odpadami dla powiatu aleksandrowskiego konieczne jest zapewnienie właściwego odbioru odpadów. Wiąże się to z zabezpieczeniem właściwych samochodów (śmieciarek) do ich zbiórki. Samochody te powinny zapewniać opróżnianie i odbiór wszystkich typów pojemników zaproponowanych dla funkcjonowania systemu. Ceny tego typu pojazdów są różne w zależności od producenta. Poniżej podano przykładowe ceny ofertowe (tabela 21).

| Zestawienie cen sprzętu do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów |  |  |  | T a b e l a 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Małopolska Wytwórnia Maszyn – Brzesko sp. z o.o. |  |  |  |  |
| Typ | SK-1 (Star 12.157) |  | SK-1 (Star 8.117) |  |
| Pojemność [m3] | 12,5 |  | 8,0 |  |
| Stopień zgniotu | 2-5 |  | 2-5 |  |
| Cena | 240 tys. zł |  | 210 tys. zł |  |
| EKO CEL Polska sp. z o.o. |  |  |  |  |
| Typ | MEDIUM |  | MINI BOE |  |
| Pojemność [m3] | 14-17 |  | 10-13 |  |
| Stopień zgniotu | 4 |  | 4 |  |
| Cena | 42 tys. EURO (zabudowa) 46-50 tys. EURO (podwozie) |  | 40 tys. EURO (zabudowa) 41-45 tys. EURO (podwozie) |  |
| EKO CEL Polska sp. z o.o. (sprzęt do zbiórki bioodpadów z urządzeniem do mycia pojemników) |  |  |  |  |
| Typ |  | MEDIUM S |  |  |
| Pojemność [m3] |  | 16 m3 |  |  |
| Stopień zgniotu |  | 4 |  |  |
| Cena |  | 90 tys. EURO (zabudowa) 46-50 tys. EURO (podwozie) |  |  |

Ostateczne ustalenie liczby potrzebnego sprzętu do zbiórki odpadów będzie zależało od zakresu i organizacji zbiórki odpadów.

6.3. Odzysk odpadów

Zgodnie z przyjętymi założeniami odzysk odpadów będzie prowadzony w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami. Nakłady inwestycyjne na jego budowę zostały oszacowane w oparciu o nakłady na realizację tego typu inwestycji w Polsce. Ceny urządzeń zostały uzyskane u bezpośrednich dostawców. Koszty podano w złotych na poziomie cen roku 2003. Zakłada się, że w skład ZGO wchodzić będzie również związkowe składowisko odpadów zatem nakłady na infrastrukturę składowiska i ZGO w części będą się pokrywały (system dróg wewnętrznych, budynki administracyjne itp.).

6.3.1. Sortownia

Nakłady inwestycyjne na budowę sortowni w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 29.

| Nakłady inwestycyjne na budowę sortowni | T a b e l a 29 |  |
| --- | --- | --- |
| Element |  | Wartość w zł1) |
| Sortownia - hala sortowni z magazynem surowców wtórnych - linia sortownicza - prasa belująca do makulatury półautomatyczna - spycharko-ładowarka - wózek widłowy |  | 1.560.000 640.000 135.000 230.000 180.000 |
| RAZEM: |  | 2.745.000 |

1) Wartości szacunkowe.

6.3.2. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 30.

| Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych |  | T a b e l a 30 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość w zł1) |
| 1. | Hala punktu2) | 75.000 |
| 2. | Wyposażenie | 20.000 |
|  | RAZEM: | 95.000 |

- Wartości szacunkowe.

- Przy założeniu odrębności lokalizacyjnej.

6.3.3. Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 31.

| Nakłady inwestycyjne na budowę punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych |  | T a b e l a 31 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość w zł1) |
| 1. | Wiata | 70.000 |
| 2. | Wyposażenie | 35.000 |
|  | RAZEM: | 105.000 |

1) Wartości szacunkowe.

6.3.4. Kompostownia

Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni pryzmowej zostały przedstawione poniżej:

| ## Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni pryzmowej |  | #### T a b e l a 32 |
| --- | --- | --- |
| L.p. | ## Element | Koszt brutto w zł. |
| ### Koszty zagospodarowania terenu |  |  |
| 1. | Plac magazynowy materiału kompostowego | 40.000 |
| 2. | Koszt hali przyjęcia i przygotowania materiału do kompostowania | 320.000 |
| 3. | Koszt placu kompostowania intensywnego | 990.000 |
| 4. | Koszt placu dojrzewania kompostu | 1.600.000 |
| 5. | Koszt wiaty obróbki końcowej | 210.000 |
| R a z e m: |  | 3.160.000 |
| ##### Koszty zakupu urządzeń technicznych |  |  |
| 1. | Rozdrabniarko-mieszarka MASHMASTER | 860.000 |
| 2. | Ładowarka L34B | 380.000 |
| 3. | Sito bębnowe JOKER | 360.000 |
| 4. | Przerzucarka TOPTURN 300 | 350.000 |
| R a z e m: |  | 1.950.000 |
| ### ŁĄCZNY KOSZT BUDOWY KOMPOSTOWNI |  | 5.110.000 |

## 6.3.5. Instalacja suchej fermentacji odpadów ulegających biodegradacji

Szacunkowy koszt budowy instalacji oparty jest na cenach ofertowych producenta wyrażonych w CHF. Koszt budowy obiektów kubaturowych oszacowany został na podstawie wskaźników i cen z roku 2004.

| Nakłady inwestycyjne na budowę instalacji fermentacji odpadów ulegających biodegradacji |  | #### T a b e l a 33 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Koszt brutto w zł |
| ##### KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| 1. | Koszt hali instalacji KOMPOGAS | 1.250.000 |
| 2. | Koszt magazynu odpadów organicznych | 37.500 |
| 3. | Koszt wiaty dojrzewania kompostu | 90.000 |
| 4. | Koszt budowy filtra biologicznego | 140.000 |
| RAZEM: |  | 1.517.500 |
| ##### KOSZTY ZAKUPU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH |  |  |
| 1. | Koszt linii suchej fermentacji KOMPOGAS1) | 12.600.0002) |
| 2. | Ładowarka | 380.000 |
| RAZEM |  | 12.980.000 |
| ŁĄCZNY KOSZT BUDOWY ZAKŁADU FERMENTACJI ODPADÓW ORGANICZNYCH |  | 14.497.500 |

1) - w kosztach nie ujęto urządzeń związanych z dostosowaniem parametrów prądu do odbioru (partycypacja w kosztach przez Zakład Energetyczny)

2)     - do kalkulacji przyjęto cenę ofertową firmy KOMPOGAS

6.4. Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu

Na wysokość kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ma wpływ wiele czynników, do których zaliczyć należy:

- źródła środków finansowych przeznaczonych na inwestycje;

- koszty operacyjne związane ze spłatą zadłużenia;

- koszty amortyzacyjne;

- koszty funkcjonowania instalacji (paliwo, energia elektryczna, woda, itd.);

- koszty zbierania i transportu odpadów;

- koszty osobowe;

- przychody ze sprzedaży produktów odzysku i recyklingu odpadów;

- przychody za świadczenie usług.

Z analizy bezpośrednich kosztów funkcjonowania zakładów gospodarki odpadami (paliwo, energia elektryczna, koszty osobowe) o zakresie podobnym do proponowanego wynika, że:

- koszt przygotowania odpadów zbieranych selektywnie do recyklingu wynosi ok. 90 – 100 zł/Mg;

- koszt przetworzenia 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji w kompostowni pryzmowej wynosi ok. 30 – 50 zł;

- koszty zbiórki i transportu odpadów na odległość ok. 30 km szacuje się (w zależności od pojemności śmieciarki) na ok. 17 – 20 zł/Mg;

- szacunkowy koszt składowania 1 Mg odpadów balastowych na składowisku odpadów wynosi ok. 120 – 150 zł.

Uwzględniając zasadę pełnego pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przez uczestników (mieszkańcy, podmioty gospodarcze) konieczne będzie uwzględnienie ewentualnych przychodów ze sprzedaży produktów uzyskiwanych w systemie odzysku i recyklingu. Dopłaty organizacji odzysku związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych (oprócz stawek za surowiec wtórny) kształtują się na poziomie:

- ok. 150 - 200 zł/Mg odpadów papieru i tektury;

- ok. 60 – 70 zł/Mg odpadów szkła;

- ok. 1.200 – 1.500 zł/Mg tworzyw sztucznych.

Produktem uzyskiwanym w procesie przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji jest kompost, którego ceny zbytu uzależnione są od jakości kompostu i rejonów jego stosowania. Przeciętne ceny zbytu kompostu I klasy czystości kształtują się na poziomie 70 – 120 zł/Mg.

Z uwagi na wieloskładnikowość szacunków kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami nie jest możliwe ich całkowite określenie na etapie wykonywania Planu. Szacunku tego winno się dokonać na etapie wykonywania Studium Wykonalności sporządzanego dla wybranych wariantów technologicznych.